číslo smlouvy objednatele:                                                  			číslo smlouvy zhotovitele

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-------------------------------------------------------------------------------------------

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ:  00296643

statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani

tel.  558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. arch. Ondřej Zdvomka, hlavní architekt města, zdvomka.ondrej@frydekmistek.cz/ 558 609 348

Ing. Pavel Osina, vedoucí OÚRaSŘ,  osina.pavel@frydekmistek.cz/ 558 609 270

Ing. arch. Zuzana Břachová, vedoucí oddělení územního rozvoje, brachova.zuzana@frydekmistek.cz/  558 609 275

- dále jen objednatel

a

jméno, příjmení/ název, obchodní firma/

se sídlem ...,

zastoupena ... /v případě právnické osoby/

IČ:

DIČ:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v…………pod sp. zn. Oddíl ……….vložka …………..

č. účtu:

tel:

e-mail:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Zastavovací studie Berlín 2“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají smlouvu s vědomím následujících skutečností:

- Objednatel má záměr vypracovat studii s názvem „Zastavovací studie Berlín 2“ a za tímto účelem provedl výběr zhotovitele mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) formou otevřené výzvy k podání nabídky zveřejněné na profilu zadavatele https://www.zakazkyfm.cz/

- zhotovitel předložil v souladu s výzvou nabídku, která byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:

článek 2

Předmět a rozsah plnění

  - Předmětem plnění je:

- závazek zhotovitele zpracovat zastavovací plán pro umístění Alzheimer centra a Centra denních služeb Domovinka (dále též jen studie nebo dílo), to vše v dále sjednaném rozsahu a dalších ujednání dle této smlouvy a

- závazek objednatele dokončenou studii převzít a zaplatit sjednanou cenu.

  - Zhotovitel se zavazuje zpracovat studii v následujícím rozsahu, formě a dále sjednaných podmínek:

A/ Řešené území, popis záměru

- Studie zastavěnosti bude řešit umístění Alzheimer centra a Centra denních služeb Domovinka jako dvou samostatných areálů, integrovaných vedle sebe, v severozápadní části pozemku p. č. 5281/14 v katastrálním území Frýdek, oblast Nová Osada.

- Související pozemky - p. č. 5281/13 a p. č. 5280/1 v katastrálním území Frýdek, jsou pozemky ve vlastnictví České republiky, majetkové správě Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, na nichž by mohla být vybudována komunikace pro obsluhu pozemku 5281/14 (v trase budoucí přeložky II/477). Alternativou pro vybudování komunikace jsou pozemky v katastrálním území Frýdek p. č. 5281/4 v soukromém vlastnictví a pozemek p. č. 5275/1 v majetku objednatele.

- Pro umístění obou areálů byla vytipována severozápadní část pozemku p. č. 5281/14, k. ú. Frýdek, kde by bylo možno pro zázemí – zahradu jak Alzheimer centra, tak Domovinky použít území, které je jinak obtížně využitelné vzhledem k průchodu tras vysokotlakého plynovodu a jeho bezpečnostního pásma.

- Studie vytvoří dvě variantní řešení dopravní obslužnosti (v trase dopravního koridoru pro přeložky II/477 koridoru a přes soukromý pozemek a pozemek v majetku SMFM), viz výše, bude obsahovat základní hmotové představy o objektech Alzheimer centra a Domovinky, bez provozního či půdorysného řešení nebo řešení fasád, rámcové napojení areálů na inženýrské sítě.

- Studie prověří, zda by bylo možné použít část studie, která byla zpracována variantně na pozemcích bývalého hotelu Centrum, jejíž součástí byl také návrh Domovinky. Tento byl konzultován a odsouhlasen odborem sociálních služeb. Obslužnou cestu bude vhodné vést tak, aby umožnila ekonomické využití parcely a další bytovou výstavbu.

- Studie bude respektovat platný Územní plán Frýdku-Místku tak, aby řešení studie nepředpokládalo následnou změnu územního plánu. Oba areály budou navrženy tak, aby výstavba jednoho nebyla podmíněna druhou a naopak.

B/ Zadání

Studie:

- bude obsahovat návrh dopravního napojení lokality vymezené v Příloze č. 1 na komunikace, využití stávajícího koridoru ze ZÚR a ÚP, — návrh městské ulice (ne komunikace nadměstského významu) obousměrné komunikace pro automobily, pěší a cyklisty se stromořadím a případnými parkovacími místy

- ověří reálnost umístění Alzheimer centra v řešeném území, vyřeší návaznosti, bude řešena v měřítku urbanistické studie, ověří napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

- ověřit reálnost umístění Domovinky v řešeném území, vyřešit návaznosti, bude řešena v měřítku urbanistické studie, ověřit napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

C/ Shrnutí

Cílem je vytvoření zastavovacího plánu komunikace, Alzheimer centra a Domovinky, v měřítku urbanistické studie, na základě které bude možné zpracovat projektové dokumentace těchto staveb zvlášť, a ověřit jejich proveditelnost vzhledem k ÚP, STI, a dalším případným omezením.

D/ Formální požadavky na vedení projektu

- v týmu zpracovatele bude autorizovaný architekt a autorizovaný inženýr dopravních staveb

- prezentace vedení/zástupcům města

- projednání se zástupci krajského úřadu moravskoslezského kraje

- projednání se správci dopravní a technické infrastruktury spolu s obstaráním souhlasného vyjádření

- měřítko, počet a druhy výkresů bude navržen zhotovitelem a odsouhlasen objednatelem v průběhu zpracovávání projektu.

E/ Dílčí fáze studie

Studie bude rozpracována v dílčích navazujících fázích:

I) Zpracování konceptu studie – hmotová studie usazení objektů do terénu, zpracování konceptu situace s dopravním řešením, řešením STI, a osazením staveb;

II) Rozpracování návrhu – zapracování připomínek po projednání konceptu studie, návrh situace, hmot, uličních profilů a křížení, vytvoření prezentace a projednání s vedením/zástupci města, zástupci krajského úřadu Moravskoslezského kraje a správci dopravní a technické infrastruktury v území;

III) Zapracování připomínek – zapracování připomínek po úvodních jednáních se správci dopravní a technické infrastruktury a s vedením/ zástupci města a krajského úřadu Moravskoslezského kraje, úprava hmotové studie, situace, uličních profilů a křížení, vytvoření konceptu technické zprávy a základního těla odevzdávané studie, vytvoření prezentace a projednání s vedením/ zástupci města a vedením/ zástupci krajského úřadu Moravskoslezského kraje;

IV) Finalizace studie – zapracování připomínek po druhém jednání se správci dopravní a technické infrastruktury, vedením města a zástupci krajského úřadu Moravskoslezského kraje, obsahová a grafická finalizace studie, vytvoření portfolia a prezentace, prezentace odevzdané studie vedení města a zástupcům krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Požadavky na rozsah odevzdané studie

1) urbanistickou situaci M 1:1 000

2) koordinační situaci M 1:1 000

3) situaci dopravy M 1:1 000

3) uliční profily

4) 3 hmotové vizualizace

5) technickou zprávu

6) zápisy z jednání

7) souhlasná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy (DO), krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Statutárního města Frýdek-Místek, správců dopravní a technické infrastruktury

  - Součástí plnění díla je i účast zhotovitele na konzultačních dnech v průběhu realizace díla a účast na prezentacích výstupů dokončených částí díla.

článek 3

Doba, místo a další podmínky plnění

  - Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla následující den po nabytí účinnosti této smlouvy.

  - Dílo bude prováděno postupně v následujících dílčích fázích:

I) Zpracování konceptu studie — do 30 dnů od písemné výzvy objednatele, písemná výzva bude učiněna nejdříve po úvodní konzultaci

II) Rozpracování návrhu — do 30 dnů od písemné výzvy objednatele; písemná výzva může být učiněna nejdříve po odsouhlasení výstupů fáze 1 a předání připomínek k zapracování v písemné podobě; právo objednatele dle článku 9 odst. 3 smlouvy tím není dotčeno.

III) Zapracování připomínek — do 30 dnů od písemné výzvy objednatele; písemná výzva může být učiněna nejdříve po odsouhlasení výstupů fáze 2 a předání připomínek k zapracování a zápisu z projednání s vedením/zástupci města a zástupci krajského úřadu Moravskoslezského kraje; právo objednatele dle článku 9 odst. 3 smlouvy tím není dotčeno.

IV) Finalizace studie — do 30 dnů od písemné výzvy objednatele; písemná výzva může být učiněna nejdříve po odsouhlasení výstupů fáze 3 a předání připomínek k zapracování a zápisu z projednání s vedením města a zástupci krajského úřadu Moravskoslezského kraje; právo objednatele dle článku 9 odst. 3 smlouvy tím není dotčeno.

  - Dokončené dílo, resp. jeho části předá zhotovitel objednateli vždy osobně v sídle objednatele.

  - Dílo je provedeno, je-li dokončeno v souladu s touto smlouvou a převzato objednatelem na základě předávacího protokolu bez výhrad.

  - V případě překážek v průběhu plnění, které není vyvoláno zhotovitelem, budou termíny plnění prodlouženy dle povahy překážek o přiměřenou dobu.

  - Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, českými technickými a evropskými normami.

  - Dílo bude zpracováno:

- v písemné (tištěné) podobě ve 3 vyhotoveních

- v digitální (elektronické podobě) 1x ve formátech:

- výkresová dokumentace grafická část – *.dgn nebo *.dgw a *.pdf.

- textová část – *docx, *xls, *pdf

- obrazová část -*jpg

Pro potřeby objednatele budou v průběhu projednávání rozpracované dokumenty v rámci dílčích fází I až IV dle článku 2 smlouvy předávány v elektronické podobě.

článek 4

Určení osob, koordinace plnění

Určené osoby

- Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

Ing. arch. Ondřej Zdvomka, hlavní architekt města, zdvomka.ondrej@frydekmistek.cz/ 558 609 348

Ing. Pavel Osina, vedoucí OÚRaSŘ,  osina.pavel@frydekmistek.cz/ 558 609 270

Ing. arch. Zuzana Břachová, vedoucí oddělení územního rozvoje, brachova.zuzana@frydekmistek.cz/ 558 609 275

Objednatel současně prohlašuje, že tyto výše uvedené osoby objednatele jsou pověřeny k vedení a koordinační činnosti v rámci realizace díla a jsou pověřeny objednatelem zajišťovat koordinační schůzky se zhotovitelem a přizývat za tím účelem další osoby z řad zástupců vedení města a dle typu problematiky příslušné odborné zaměstnance odborů Magistrátu města Frýdku-Místku.

- Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto odpovědné odborné osoby:

jméno, vedoucí týmu, tel.: ……………….., e-mail: …………………………, autorizace: ___________

jméno, specialista v oblasti dopravy, tel.: …… ………….., e-mail: …………………………, autorizace_________

Zhotovitel současně prohlašuje, že prostřednictvím těchto výše autorizovaných osob prokázal splnění technické kvalifikace ve své nabídce dle požadavků objednatele ve výzvě a z tohoto důvodu jsou pověřeny k odbornému vedení a realizaci předmětu plnění smlouvy; případná záměna některé z těchto osob v průběhu plnění podléhá souhlasu koordinátora objednatele s tím, že zaměňovaná autorizovaná osoba bude splňovat stejnou nebo vyšší úroveň kvalifikace.

Tyto uvedené osoby zhotovitele jsou zmocněny zhotovitelem:

- zastupovat zhotovitele při konzultačních jednáních,

- odevzdat objednateli předmět díla.

- Před zahájením prací je objednatel povinen svolat úvodní koordinační schůzku se zástupci zhotovitele. Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených shora v tomto článku; postačí i prostý email.

- Zásady jednání na kontrolních dnech:

  - Pokud se osoby určené v článku 4 odst. 1 nedohodnou jinak, bude jednání konáno nejméně 1 za 30 dní.

- Jednání svolává zástupce objednatele, (to nebrání zhotoviteli dle potřeb iniciovat jednání) a bude probíhat v sídle objednatele;

- Na jednáních budou prezentovány a vysvětleny návrhové verze předmětu plnění, vznášeny připomínky k návrhům, odsouhlaseny a schváleny konečné verze jednotlivých částí předmětu plnění.

- Prezentace bude doplněna komentářem zhotovitele. Při prezentaci budou ze strany zhotovitele přítomny osoby zodpovědné za zpracování prezentované části, aby mohly reagovat na dotazy a připomínky.

- Na jednání si zhotovitel vymezí dostatečný časový prostor (až 1 pracovní den).

  - Z jednotlivých jednání budou pořizovány zhotovitelem zápisy. Zápis z jednání bude odeslán objednateli následující pracovní den po jednání k odsouhlasení a bude obsahovat minimálně:

- identifikační údaje stran,

- identifikace projednávané části díla,

- jmenovitý seznam účastníků jednání,

- připomínky k plnění díla vznesené v průběhu jednání,

- způsob vypořádání připomínek, byly-li na předcházející schůzce vzneseny,

- seznam stanovených úkolů pro odpovědné pracovníky, případně návrh způsobu řešení a datum jejich splnění.

článek 5.

Cena a platební podmínky:

  - Cena za plnění dle čl. 2 této smlouvy se sjednává ve výši:

| Část díla | Kč bez DPH | DPH % | Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Zpracování konceptu studie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rozpracování návrhu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zapracování připomínek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Finalizace studie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | CELKOVÁ CENA DÍLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

  - Nárok na zaplacení díla vzniká

- Dokončením části I (a jejím protokolárním předáním a převzetím;

- Dokončením části II (a jejím protokolárním předáním a převzetím),

- Dokončením části III (a jejím protokolárním předáním a převzetím),

- Dokončením části IV (a jejím protokolárním předáním a převzetím);

- Objednatel neposkytuje zálohy.

- Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zejm. zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., a zákonu o účetnictví. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje:

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),

- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,

- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- k fakturám budou doloženy následující přílohy:

Přílohou faktury za dílo bude protokol o předání a převzetí části díla v počtu a ve formě dle této smlouvy.

- Splatnost faktur se sjednává ve lhůtě 14 dní od doručení. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy; ve vrácené faktuře je povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury.

- Veškeré vícepráce mohou být zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- Objednatel se dle této smlouvy nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 a u plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

článek 6

Vady plnění

  - Dílo má vady, jestliže:

- jeho provedení ve stupni zpracování podrobné studie proveditelnosti do investičního záměru pro zadání dalších stupňů PD v době předání a převzetí neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. není v souladu se zákonem 183/2006 Sb., stavební zákon a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly,

- provedení díla nebo jeho části neodpovídá požadavkům uvedeným v jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla,

- provedení díla nebo jeho části neodpovídá pokynům objednatele, nebo

- pokud dílo neumožňuje objednateli jeho užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno (právní vady).

Na vady dle písm. a), b), c) poskytuje zhotovitel záruku 24 měsíců od předání a převzetí podrobné studie proveditelnosti do investičního záměru pro zadání dalších stupňů projektové dokumentace a na vady dle písm. d) po dobu poskytnuté licence dle článku 8 smlouvy.

  - Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v díle. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost díla a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že bylo objednatelem převzato bez jakýchkoliv výhrad.

  - Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení písemného upozornění (reklamace) objednatele odstranit zjištěné vady tj., musí bezplatně formou opravy nebo náhradního plnění odstranit vady těch částí díla, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí vypracování změny tak, že bude dodán nový bezvadný stav.

  - Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou narušena případná autorská práva.

  - O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

  - V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:

  - do datové schránky: ……

  - na e-mail: …………

  - na telefonním čísle: …………….

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a, nebo b.

článek 7

Smluvní sankce

  - V případě prodlení zhotovitele:

- s dokončením části I, tj. hmotová studie usazení objektů do terénu, zpracování konceptu situace s dopravním řešením, řešením STI, a osazením staveb ve lhůtě sjednané v článku 3 smlouvy,

- s dokončením části II, tj. návrh situace, hmot, uličních profilů a křížení, vytvoření prezentace a projednání s vedením města, MSK a majiteli dopravní a technické infrastruktury v území ve lhůtě sjednané v článku 3 smlouvy;

- s dokončením části III, tj. zapracování připomínek po úvodních jednáních s majiteli dopravní a technické infrastruktury a se zástupci města a MSK, úprava hmotové studie, situace, uličních profilů a křížení, vytvoření konceptu technické zprávy a základního těla odevzdávané studie, vytvoření prezentace a projednání s vedením města a vedením MSK ve lhůtě sjednané v článku 3 smlouvy,

- s dokončením části IV, tj. zapracování připomínek po druhém jednání s majiteli dopravní a technické infrastruktury, vedením města a vedením MSK, obsahová a grafická finalizace studie, vytvoření portfolia a prezentace, prezentace odevzdané studie vedení města a vedení MSK a jeho převzetím bez výhrad objednatelem ve lhůtě sjednané v článku 3 smlouvy,

má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlení s dokončením té které části předmětu díla. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.

  - V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveném ve smlouvě dle článku 6 odst. 5, se sjednává smluvní pokuta ve výši 3000 Kč za každý den prodlení; Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem.

  - Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.

článek 8

Licence – autorská práva

  - Zhotovitel jako autor/oprávněný vykonavatel majetkových práv autorů architektonického díla touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k užití díla vytvořeného dle této smlouvy (předběžná studie, podrobná studie) způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, resp.  § 2371 a násl. občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu dle této smlouvy, tj. pro účely, ke kterým je studie určena.

  - Objednatel má právo dokončené dílo, jakož i v jeho rozpracovaných částech, neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie studie nebo jejich částí třetím osobám k účelům:

      - publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům objednatele, veřejnosti,

      - použití studie jako podklad k zadávacím řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro účely rozpracování studie do všech dalších stupňů projektové dokumentace dle veřejnoprávních předpisů – zejména dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcích předpisů.

Licence rovněž zahrnuje oprávnění studii jako výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla. Objednatel je tedy oprávněn k užití autorského díla pro účely, ke kterým bylo vytvořeno.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu autora/vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů.

  - Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. Zhotovitel je povinen tímto ujednáním zavázat i své případné subdodavatele.

  - Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně označení autorů, spoluautorů.

článek 9

Závěrečná ujednání

  - Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Objednatel zhotoviteli vystaví plnou moc k právním jednáním jménem objednatele, která jsou nezbytná pro naplnění účelu této smlouvy. Plná moc k činnosti dle této smlouvy bude objednatelem vystavena v rámci uzavření smlouvy.

  - Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy po ukončení kterékoli části díla dle této smlouvy.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

  - O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Frýdku-Místku na ____ schůzi konané ____.

  - Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění dle tohoto ujednání v registru smluv.

  - Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Přílohu smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 - Vymezení řešeného území

Za objednatele								Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne _________					V ______________, dne _________

## ____________________				_________________

## Petr Korč, primátor			 	Jméno, příjmení, funkce