| Statutární město Frýdek-Místek | Identifikace dokumentu: QFS-74-01 Požadavek příslušného odboru Magistrátu na zadání veřejné zakázky |  | Strana 1 (celkem 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Magistrát města Frýdku-Místku | Odbor: DaSH | Autor, pracovní funkce: Ing. Madenský, vedoucí oddělení | Datum pořízení: 28.06.2017 |

NÁVRH ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- NÁZEV AKCE:

Zpracování PD – 	Vybudování veřejného osvětlení - Skalice

- druh zakázky 	Služby

- podrobný popis předmětu plnění zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací pro vydání územního rozhodnutí pro „Vybudování veřejného osvětlení Skalice“. Jedná se o tři lokality: 1) K sosnině, 2) |Mezura, 3) Sosnina – na mořinách, viz přiložené situace. Požadujeme pro každou lokalitu zpracování samostatné projektové dokumentace. Projektové dokumentace požadujeme odevzdávat po jejich dokončení, podle lokalit. Součástí každé projektové dokumentace bude soupis prací a výkaz výměr pro výběr zhotovitele díla.

Projektová dokumentace musí být odsouhlasena správcem VO – společností TS a.s. Frýdek-Místek.

- předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: po podpisu smlouvy o dílo

- předpokládaný termín dokončení zakázky:	31.10.2017

- předpokládané finanční náklady akce v Kč	423 500,- Kč

a) 	bez DPH:						350 000,- Kč

včetně DPH:						423 500,- Kč

- sazba DPH:       %					21

- režim přenesené daňové povinnosti:		nebude uplatněn

- zdroje financování

- z rozpočtu města popř. rozpočtového výhledu města § 3631, pol. 6121,

financování předpokládáme z finanční rezervy osadního výboru Skalice

- návrh hodnotících kritérií 			nejnižší nabídková cena

- požadavky na kvalifikaci

-	čestné prohlášení,

- návrh člena hodnotící komise				-

- návrh dodavatelů k oslovení pro podání nabídky 	zveřejnit pouze na

profilu zadavatele

- spolufinancování						-

- vyjádření investičního technika 				-

Jméno a tel. číslo osoby, která zadání veřejné zakázky zpracovávala, a se kterou bude zadání konzultováno:

Jaromír Madenský, 558 609 350

Schválil:		Ing. Miroslav Hronovský

Vedoucí odboru DaSH

předkládá jako požadavek na vypsání zadávacího řízení vedoucí příslušného odboru

podle schváleného rozpočtu

dodávky, služby, nebo stavební práce

Možno vložit přílohu,

Uvádějte vždy ve dnech, týdnech měsících od uzavření smlouvy

Uvádějte vždy ve dnech, týdnech měsících od uzavření smlouvy

Uveďte, zda zakázka podléhá režimu přenesené daňové povinnosti

Uveďte dle zatřídění ve schváleném rozpočtu;

Nejnižší nabídková cena/v příp. hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídek uveďte kritéria vč. určení jejich váhy

V případě, kdy je komise podle směrnice vyžadována, uveďte zaměstnance za přísl. odbor, u zakázek zadávaných dle zákona uveďte 1 člena komise a 1 náhradníka ze zaměstnanců příslušného odboru

Jméno, příjmení u fyzických osob, název/firma u právnických osob, adresa sídla, IČ

V případě zakázek spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU, či jiných dotačních titulů, je nutno vyplnit veškeré požadované údaje a nechat schválit OÚRaSŘ, odd. ekonomického rozvoje.

V případě zakázek na zpracování projektové dokumentace