## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Níže označené strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ:  00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. René Rozsypal. – vedoucí odboru informačních technologií

tel: 558 609 146 / email: rozsypal.rene@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

jméno, příjmení/ název, obchodní firma/

se sídlem ...,

jejímž jménem jedná ... /v případě právnické osoby/

IČ:

DIČ:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v…………pod sp. zn. Oddíl ……….vložka …………..

Č. účtu:

Tel:

Fax:

E-mail:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu k veřejné zakázce „Analýza a návrh řešení zavedení MS Active directory a Windows file serveru“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

Článek 1

##### Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy:

- je závazek zhotovitele provést pro objednatele dále specifikované dílo, a

- závazek objednatele zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

Předmětem díla je:

- Analýza současného prostředí

Provedení celkové analýzy současného stavu,  včetně stávajícího file serveru SAMBA, informačních systémů a aplikací osobně v místě Magistrátu města Frýdku-Místku ve spolupráci se zaměstnanci odboru informačních technologii. Současný stav bez Activ Directory (dále jen AD), lokální účty cca 400 stanic běžících na OS MS Windows 10 Pro + cca 10 PC s MS Windows 7 Pro kvůli kompatibilitě aplikací. LAN síť magistrátu zahrnuje 5 budov (Radniční 1148, Radniční 1149, Radniční 10, Palackého 115 a třída T. G. Masaryka 633 – městská policie), veškeré serverové technologie a uložiště jsou umístěny v budově Radniční 1148. V současnosti je provozováno cca 35 virtuálních serverů z toho cca 15 serverů běží na MS Windows server 2016 (zbylé fyzické servery budou přemigrovány rovněž do virtualizace). Elektronická pošta je v současnosti řešena pomocí emailového serveru Qmail. Zálohování probíhá na úrovni virtualizace, kdy jsou denně zálohovány celé virtuální servery.

- Analýza prostředí a požadavků zákazníka

- Analýza file serveru SAMBA

- Analýza IS a významných aplikací (využití větším počtem uživatelů) napojitelných na AD

- Výstupem bude písemná dokumentace obsahující zapracované požadavky zákazníka, poznatky a zjištěné skutečnosti z analýzy

- Písemný návrh cílového prostředí AD a File Server s migrací do AD a na nový File Server

Návrh cílového prostředí (AD + FS) a migrace v souladu s bezpečnostními politikami, připomínkami a požadavky zaměstnanců odboru informačních technologií.

- Návrh kompletního cílového prostředí AD včetně doménových řadičů pokrývající požadované vlastnosti

- Návrh vysoce dostupného síťového uložiště, které je navázáno na AD doménu včetně přístupových oprávnění

- Návrh migrace do cílového prostředí AD:

  - Vytvoření doménových řadičů a jejich konfigurace s novou cílovou IP adresou (nastavení přeroutování ze stávajícího adresního prostoru do nového)

  - Uživatelské účty ověřující se vůči AD

  - Klientské stanice s dynamickou adresou a členy domény

  - Lokální profily u stanic – migrace na doménové

  - Minimalizace dopadů na koncové uživatele

  - Vysoce dostupné DHCP služby

  - Migrace bude probíhat postupně za provozu po pracovní době s tím, že první část migrace bude testovací na vybrané množině zařízení a uživatelů, po otestování veškeré funkčnosti bude provedená migrace zbylých zařízení a uživatelů

  - Harmonogram migrací bude vycházet z možností odstávek systémů a sítě následovně:

    - pondělí a středa od 17:30 do 19:00

    - úterý a pátek od 14:00 do 19:00

    - čtvrtek od 15:30 do 19:00

- Migrace dat a oprávnění z aktuálního souborového systému SAMBA (migrace se bude řídit stejnými pravidly, jako je popsáno v bodě výše u migrace do cílového prostředí AD)

- Návrh implementace DHCP serveru (v současnosti jsou veškeré adresy staticky)

- Návrh DNS serveru

- Návrh bezpečnostních opatření a GPO

- Návrh rozsahu logování

- Návrh řešení pro přístup externích firem a pracovníků odboru IT na virtuální servery

- Návrh zavedení a doporučení pro nasazení poštovního MS Exchange serveru

- Návrh testovacích scénářů migrace

- Začištění prostředí

- Zaškolení

Výstupem bude písemná dokumentace včetně popisu konfigurací navrhovaného řešení, která bude sloužit jako podklad pro implementaci řešení. Dále bude obsahovat logický design, sizing infrastruktury, migrační postupy, licencování, zálohování/obnova AD a zabezpečení AD.

Článek 2

##### Doba a místo plnění

###### Zhotovitel se zavazuje splnit předmět smlouvy do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Článek 3

Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu a koordinaci prováděného předmětu smlouvy.

- Zhotovitel je při poskytování služeb povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti postupovat v souladu s pokyny objednatele.

- Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou k řádnému plnění povinností dle této smlouvy.

##### Článek 4

Cena a platební podmínky:

  - Celková cena díla se sjednává ve výši:

| cena celkem bez DPH | 0,-Kč |
| --- | --- |
| DPH | 0,-Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 0,-Kč |

  - Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po řádném splnění díla.  Podkladem pro vyúčtování bude daňový doklad – faktura, která musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je druhá strana povinna ve faktuře vyznačit i tyto údaje:

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),

- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,

- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- IČ a DIČ smluvních stran.

  - Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli, který provede ověření formální, věcné a finanční správnosti údajů uváděných v daňovém dokladu a potvrdí ji svým podpisem. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).

  - Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

  - Doručení faktury se provede oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

  - Povinnost zaplatit peněžitý závazek dle této smlouvy je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu té které strany.

Článek 5

Odpovědnost za vady

- Zhotovitel nese odpovědnost za poskytnuté služby a odpovídá za to, že dílo je způsobilé k zajištění účelu této smlouvy.

- Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

  - V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:

  - do datové schránky:

  - na e-mail:

  - na telefonním čísle:

V případě reklamace způsobem uvedeným pod bodem c), musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a) nebo b). Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.

článek 6

Odstoupení od smlouvy

  - Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu plnění smlouvy. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neplní povinnosti sjednané touto smlouvou řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě; neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

  - Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.

Článek 7

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele se splněním smlouvy v termínu dle této smlouvy, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou smluvní ceny, je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky bez DPH.

- Sjednaná smluvní pokuta/úrok z prodlení budou vyúčtovány daňovým dokladem -fakturou vystaveným smluvní  stranou ve lhůtě splatnosti 14 dnů od doručení.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

  - Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

  - Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí … schůze Rady města                      Frýdku-Místku ze dne …,

  - Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tuto smlouvu způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění podle tohoto ujednání.

  - Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. U zhotovitele fyzické osoby, bude smlouva zveřejněna po anonymizaci provedené dle přísl. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Součástí smlouvy jsou její přílohy:

- Specifikace předmětu plnění

- Za objednatele:			Za zhotovitele:

- V _________, dne __________ 2017			V _________, dne __________ 2017

- _____________________________			____________________________

- Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor			jméno, funkce