Název zakázky: Pořízení a implementace poštovního serveru pro Magistrát města Frýdku-Místku

Číslo zakázky: P18V00000121

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

- Cena dodávky

|  | ks | Jednotková cena | Cena celkem bez DPH | DPH | Cena celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serverová licence | 2 |  |  |  |  |
| User CAL licence | 450 |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |

- Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace software a potřebných licencí poštovního serveru Microsoft Exchange 2016 a User CAL licencí. Software musí být určeny pro český trh a musí být v anglickém jazyce. Veřejná zakázka zahrnuje dodávku software a licencí, předprojektovou analýzu v místě plnění, instalaci a konfiguraci software včetně návazných systémů dle požadavků a nároků prostředí zadavatele.

- Popis stávajícího stavu zadavatele

Zadavatel v současné době provozuje poštovní server QMail, kde mají poštovní schránku všichni zaměstnanci zadavatele včetně Městské policie. Poštovní server běží na virtualizační platformě VMware 6.0 na operačním systému Linux CentOS. Převážná část poštovních zpráv je stahována a ukládána lokálně na stanicích uživatelů. Na uživatelských stanicích je využíván poštovní klient Microsoft Outlook ve verzích 2010, 2013 a 2016. Zadavatel provozuje adresářovou službu MS Active Directory na OS Windows Server 2016 funkční úrovně 2016.

Stávající infrastruktura obsahuje tři produkční servery (z toho dva identické), na kterých je provozována virtualizace VMware vSphere 6.0. Virtualizační platforma je centrálně spravována přes vCenter 6.0. Dále je součásti IT infrastruktury centrální diskové pole s dostatečnou kapacitou. Datová struktura pro komunikaci mezi servery a diskovým polem je vybudovaná na technologii fiber channel s využitím SAN switchů a redundantních cest pro případ výpadku. Zálohování probíhá prostřednictvím software VMware vSphere Data Protection. Zadavatel disponuje licencí OS Windows Server 2016 Datacentrum.

- Technické parametry

- 2 ks Poštovního serveru Exchange 2016

| Popis výrobku |
| --- |
| Výrobce | Microsoft |
| Modelové označení | Exchange Server Standard 2016 OLP NL GOVT ENG |

- 450 ks Uživatelských CAL licencí

| Popis výrobku |
| --- |
| Výrobce | Microsoft |
| Modelové označení | Exchange Standard User CAL 2016 OLP NL GOVT |

- Implementace

Uchazeč musí dodat plně funkční systém, úplně nakonfigurovaný dle svých nejlepších znalostí a svědomí.

Implementace zařízení a software uchazečem zahrnuje minimálně:

- předprojektovou analýzu v místě plnění, u které bude přítomen zaměstnanec zadavatele z odboru IT, který spravuje stávající poštovní server a virtualizační platformu

- zapojení a kompletní konfiguraci všech hardwarových a softwarových komponent, jež jsou předmětem této veřejné zakázky nebo mají přímou souvislost s dodávaným řešením

- náhradu aktuálního poštovního serveru tak, aby bylo možno stávající řešení odpojit/odstranit ze sítě

- instalace poštovních serverů proběhne do virtualizačního prostředí VMware v režimu vysoké dostupnosti na OS MS Windows Server 2016

- poštovní servery musí být plně integrován s adresářovou službou MS AD

- vytvoření GAL čítající všechny zaměstnance zadavatele

- poštovní servery musí být nakonfigurován tak, aby bylo možné používat webové rozhraní z LAN a internetu

- konfigurace poštovních serverů pro možnost připojení pomocí mobilních zařízení (bez omezení platformy)

- veškerá možná komunikace musí probíhat pomocí zabezpečených protokolů

- konfigurace poštovních klientů pro připojení k novému poštovnímu serveru. Stávající poštovní zprávy uložené lokálně v počítačích uživatelů musí být připojeny do poštovního klienta MS Outlook tak, aby se uživatelé mohli kdykoliv zpětně vrátit do již přijaté/odeslané pošty

- V případě poštovních schránek, kde se zprávy automaticky nestahují a zůstávají na serveru, musí dojít rovněž k archivaci do souboru ve formátu .pst

- konfigurace FortiMail VM01 dle potřeb MS Exchange 2016 a požadavků zadavatele (např. konfigurace antispam, antiphishing, antivirus, doporučené nastavení uchazeče).

- úprava potřebných DNS záznamu, pravidel na firewallu, případně dalších nutných nastavení v infrastruktuře

- vytvoření poštovních schránek a distribučních skupin na základě seznamu dodaného zadavatelem

- testování jednotlivých komponent (zadavatel nedisponuje testovacím prostředím), včetně provedení testu proti výpadku jednoho ze serverů a funkčnosti veškerých nastavení a návazných systémů objednatele

- 10 denní zkušební provoz

- školení v rozsahu 16 hod. tak, aby byli zaměstnanci zadavatele schopni obsluhovat a spravovat dodaná zařízení a software

Uchazeč po úspěšném zprovoznění všech součástí veřejné zakázky vypracuje a dodá objednateli v písemné podobě podrobnou technickou dokumentaci (ve formátu MS Office 2013 a vyšší), která musí minimálně obsahovat kompletní popis konfigurace a nastavení jednotlivých částí dodávky a konfigurace FortiMail appliance, tak aby systém bylo možno nadále provozovat a spravovat. Technická dokumentace se po předání zadavateli stává jeho majetkem a může s ní nakládat dle svých potřeb.

- Akceptační testy a zkušební provoz

Součástí akceptačních testů, které navrhne uchazeč, musí být minimálně:

- prokázání kompletnosti dodávky a splnění všech povinných požadavků

- prokázání vysoké dostupnosti

- prokázání aktivací hardware i software aktivačními nebo jinými klíči či prostředky v případě, že je aktivace potřebná

- uchazečem vhodně navržené doplňující testy a kritéria, kterými bude prokázána bezproblémová funkčnost

- před akceptací a předáním díla proběhne 10 denní zkušební provoz. Pokud se vyskytnou během testování nebo zkušebního provozu závady, dodavatel je povinen závady odstranit nejpozději do 6 hodin od nahlášení v pracovní dny v době od 8 hod. do 17 hod.

- Školení zaměstnanců zadavatele

Uchazeč zajistí školení zaměstnanců zadavatele z odboru IT na veškeré zařízení a software dodaný v rámci této veřejné zakázky.

- první část školení po dokončení implementace v rozsahu 10 hodin rozdělených do dvou dnů v místě plnění v rozsahu potřebném pro provoz a údržbu zařízení (ukázka, popis a vysvětlení jednotlivých součástí systému, vysvětlení stávající a tvorby/úpravy nové konfigurace)

- druhá část školení po 30 dnech od předání veřejné zakázky v rozsahu 6 hodin v místě plnění (otázky na uchazeče a konzultace na základě měsíčních zkušeností z provozu)

- školení se dle předpokladu zúčastní 3 administrátoři (k dispozici je školící místnost s prezentační technikou v místě plnění)

- náklady na školení musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položkám, ke kterým se vztahují

- Harmonogram, plán migrace a odstávek

Zadavatel vyžaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění, jenž začíná v čase T (nabytí účinnosti smlouvy) a v němž jsou uvedeny maximální možné lhůty pro jednotlivé významné milníky této veřejné zakázky.

Uchazeč připraví podrobný harmonogram prací před započetím realizace veřejné zakázky v čase T, který musí schválit obě strany.

| Předprojektová analýzy v místě plnění za přítomnosti zaměstnance zadavatele z odboru IT | T + 5 dní (5 dní) |
| --- | --- |
| Instalace a kompletní konfigurace poštovního serveru | T + 45 dní (40 dní) |
| Zkušební provoz | T + 55 (10 dní) |
| Tvorba dokumentace | T + 60 dní (5 dní) |
| Školení administrátorů | T + 62 dní (2 dny) |
| Předání díla | T + 63 den (1 den) |

Bezodstávkové práce a migrace můžou probíhat za provozu. Migrace a další práce, jenž vyžadují odstávku je možno provádět po pracovní době.

Odstávky je možno provádět v těchto časech:

- pondělí a středa od 17:30 do 19:00

- úterý a pátek od 14:00 do 19:00

- čtvrtek od 15:30 do 19:00

- odstávky po 19 hod. a o víkendu je možno realizovat po individuální domluvě