číslo smlouvy objednatele:                                                  			číslo smlouvy zhotovitele

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-------------------------------------------------------------------------------------------

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ:  00296643

statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani

tel.  558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka, vedoucí IO, mikulenka.peter@frydekmistek.cz /  558 609 260

Ing. Silvie Leixner, technik IO,  leixner.silvie@frydekmistek.cz/558 609 262

- dále jen objednatel

a

jméno, příjmení/ název, obchodní firma/

se sídlem ...,

zastoupena ... /v případě právnické osoby/

IČ:

DIČ:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v…………pod sp. zn. Oddíl ……….vložka …………..

č. účtu:

tel:

e-mail:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Studie proveditelnosti bývalého hotelu Centrum – byty dostupného bydlení – II.“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají smlouvu s vědomím následujících skutečností:

- Objednatel má záměr vypracovat studii s názvem „Studie proveditelnosti bývalého hotelu Centrum – byty dostupného bydlení“ a za tímto účelem provedl výběr zhotovitele mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a to zadávacím postupem dle vnitřní směrnice QS-74-01 – výzvou k podání nabídky neomezenému počtu dodavatelů zveřejněnou na profilu zadavatele.

- Zhotovitel předložil v souladu s výzvou nabídku, která byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:

článek 2

Předmět a rozsah plnění

- Předmětem plnění je závazek zhotovitele zpracovat studii – návrh řešení co nejoptimálnějšího využití území s bývalým Hotelem Centrum a přilehlých pozemků pro dostupné bydlení a zařízení pro sociální služby.

- Studie bude rozpracována v dílčích navazujících plněních:

část I

- posouzení architektonické a urbanistické hodnoty stávajících objektů;

- zpracování tří variant předběžné studie proveditelnosti;

- prezentace návrhů vedení města;

část II

- zpracování podrobné studie proveditelnosti pro vybranou variantu předběžné studie ve dvou alternativách;

- prezentace návrhů vedení města;

část III - dopracování vybrané varianty podrobné studie do investičního záměru pro zadání dalších stupňů projektování, -------------------------------------------------------------------------------------

to vše v rozsahu, členění a specifikace díla dle jeho jednotlivých částí jak je vymezeno v příloze č. 1 smlouvy označené jako Studie proveditelnosti bývalého hotelu Centrum - byty dostupného bydlení, jejíž součástí jsou následující podklady:

- popisná část nemovitosti ze znaleckého posudku č. 2799-111/2016,

- změna Územního plánu

- požadavky k záměru Domovinka

- Součástí plnění díla je i účast zhotovitele na kontrolních dnech v průběhu realizace díla a účast na prezentacích výstupů dokončených částí díla.

článek 3

Doba, místo a další podmínky plnění

  - Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla následující den po nabytí účinnosti této smlouvy.

  - Dílo bude prováděno postupně v následujících dílčích plněních:

- část I - posouzení architektonické a urbanistické hodnoty stávajících objektů, zpracování tří variant předběžné studie proveditelnosti, včetně prezentace návrhů vedení města do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy;

- část II - zpracování podrobné studie proveditelnosti pro vybranou variantu předběžné studie ve dvou alternativách, včetně prezentace návrhů vedení města do 60 dnů od písemné výzvy objednatele; písemná výzva může být učiněna v rámci schválení vybrané varianty předběžné studie proveditelnosti objednatelem ad a) při prezentaci návrhů vedení města anebo samostatně bez zbytečného odkladu po této prezentaci; právo objednatele dle článku 9 odst. 2 smlouvy tím není dotčeno.

- část III - dopracování vybrané alternativy podrobné studie proveditelnosti do investičního záměru pro zadání dalších stupňů projektování do 30 dnů od písemné výzvy objednatele; písemná výzva může být učiněna v rámci schválení vybrané alternativy podrobné studie proveditelnosti objednatelem ad b) při prezentaci návrhů vedení města anebo samostatně bez zbytečného odkladu po této prezentaci; právo objednatele dle článku 9 odst. 2 smlouvy tím není dotčeno.

  - Dokončené dílo, resp. jeho části předá zhotovitel objednateli vždy osobně v sídle objednatele, a to část. I a část II nejpozději v rámci prezentace.

  - Postup při prezentaci vedení města

  - Před dokončením části I a II díla ve sjednaných lhůtách dle článku 3 smlouvy je zhotovitel povinen dílo prezentovat a obhájit před vedením města, tj. primátorem, náměstky primátora; za tím účelem je povinen písemně oznámit určeným osobám objednatele, že je připraven dílo (jeho část) prezentovat a dohodnout termín prezentace. Pokud termín prezentace přesáhne sjednané lhůty dle článku 3 smlouvy z důvodů ležících na straně objednatele, není zhotovitel v prodlení s plněním díla (jeho částí).

  - Objednatel si dále vyhrazuje realizovat prezentaci díla (jeho části) i ve vztahu k dalším orgánům objednatele (rada města, komise, zastupitelstvo). V případě, že si objednatel vyhradí prezentaci ve smyslu tohoto ujednání v průběhu plnění díla v rámci sjednaných lhůt dle článku 3 smlouvy, přerušují se lhůty plnění, a to od písemného požadavku objednatele k této prezentaci do její realizace.

  - Postup po prezentaci

  - Po prezentaci a schválení vybrané varianty předběžné studie proveditelnosti (část I díla) objednatelem, je zhotovitel povinen pokračovat zpracováním podrobné studie proveditelnosti (část II díla) a v jeho rámci zapracovat připomínky a výhrady uplatněné v rámci prezentace části I díla.

  - Po prezentaci a schválení vybrané alternativy podrobné studie proveditelnosti (část II díla) objednatelem, je zhotovitel povinen pokračovat zpracováním investičního záměru pro zadání dalších stupňů PD u vybrané alternativy podrobné studie proveditelnosti (část III díla) a v jeho rámci zapracovat připomínky a výhrady uplatněné v rámci prezentace části II díla.

  - Dílo je provedeno zpracováním investičního záměru pro zadání dalších stupňů PD u vybrané alternativy podrobné studie proveditelnosti objednatelem, je-li dokončeno v souladu s touto smlouvou a převzato objednatelem na základě předávacího protokolu bez výhrad.  Objednatel zpracovaný investiční záměr zkontroluje v rámci přejímacího řízení ve lhůtě do 14 dnů a budˇ dílo protokolárně převezme, anebo vrátí s výhradami. Vrátí-li objednatel investiční záměr u vybrané alternativy podrobné studie proveditelnosti zhotoviteli s výhradami, je zhotovitel povinen výhrady do 14 dní zapracovat. Po dobu trvání přejímacího řízení neběží (se staví) lhůta plnění u části III dle této smlouvy.

  - V případě překážek v průběhu plnění, které není vyvoláno zhotovitelem, budou termíny plnění prodlouženy dle povahy překážek o přiměřenou dobu.

  - Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, českými technickými a evropskými normami.

  - Předběžná/podrobná studie proveditelnosti bude zpracována:

- v písemné (tištěné) podobě ve 3 vyhotoveních

- v digitální (elektronické podobě) 1x ve formátech:

- výkresová dokumentace grafická část  – *.dgn nebo *.dgw a *.pdf.

- textová část – *docx, *xls, *pdf

- obrazová část -*jpg

Pro potřeby objednatele budou v průběhu projednávání rozpracované dokumenty v rámci etap dle článku 2 odst. 2 písm. a), b) a c) smlouvy předávány 1 x v tištěné podobě a v 1x elektronické podobě na nosiči CD či jiném (flash disc), textová část ve formátu *.pdf a *.doc (případně *.xls), grafická v *.pdf.

článek 4

Určení osob, koordinace plnění

Určené osoby

- Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

Ing. Peter Mikulenka, vedoucí IO, mikulenka.peter@frydekmistek.cz / 558 609 260

Ing. Silvie Leixner, technik IO,  leixner.silvie@frydekmistek.cz/558 609 262

Objednatel současně prohlašuje, že tyto výše uvedené osoby objednatele jsou pověřeny k vedení a koordinační činnosti v rámci realizace díla a jsou pověřeny objednatelem zajišťovat koordinační schůzky se zhotovitelem a přizývat za tím účelem další osoby z řad zástupců vedení města a dle typu problematiky příslušné odborné zaměstnance odborů Magistrátu města Frýdku-Místku.

- Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto odpovědné odborné osoby:

jméno, vedoucí týmu, tel.: ……………….., e-mail: …………………………, autorizace: ___________

jméno, specialista v oblasti dopravy, tel.: …… ………….., e-mail: …………………………, autorizace_________

Zhotovitel současně prohlašuje, že prostřednictvím těchto výše autorizovaných osob prokázal splnění technické kvalifikace ve své nabídce dle požadavků objednatele ve výzvě a z tohoto důvodu jsou pověřeny k odbornému vedení a realizaci předmětu plnění smlouvy; případná záměna některé z těchto osob v průběhu plnění podléhá souhlasu koordinátora objednatele s tím, že zaměňovaná autorizovaná osoba bude splňovat stejnou nebo vyšší úroveň kvalifikace.

Tyto uvedené osoby zhotovitele jsou zmocněny zhotovitelem:

- zastupovat zhotovitele při konzultačních jednáních,

- odevzdat objednateli předmět díla.

- Před zahájením prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci objednatele. Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených shora v tomto článku; postačí i prostý email.

- Zásady jednání na kontrolních dnech:

  - Pokud se osoby určené v článku 3 odst. 1 nedohodnou jinak, bude jednání konáno nejméně 1 za 14 dní.

- Jednání svolává zástupce objednatele, (to nebrání zhotoviteli dle potřeb iniciovat jednání) a bude probíhat v sídle objednatele; jednání se budou účastnit určené osoby uvedené v tomto článku smlouvy.

- Na jednáních budou prezentovány a vysvětleny návrhové verze předmětu plnění, vznášeny připomínky k návrhům, odsouhlaseny a schváleny konečné verze jednotlivých částí předmětu plnění.

- Prezentace bude doplněna komentářem zhotovitele. Při prezentaci budou ze strany zhotovitele přítomny osoby zodpovědné za zpracování prezentované části, aby mohly reagovat na dotazy a připomínky.

- Na jednání si zhotovitel vymezí dostatečný časový prostor (až 1 pracovní den).

  - Z jednotlivých jednání budou pořizovány zhotovitelem zápisy. Zápis z jednání bude odeslán objednateli následující pracovní den po jednání k odsouhlasení a bude obsahovat minimálně:

- identifikační údaje stran,

- identifikace projednávané části díla,

- jmenovitý seznam účastníků jednání,

- připomínky k plnění díla vznesené v průběhu jednání,

- způsob vypořádání připomínek, byly-li na předcházející schůzce vzneseny,

- seznam stanovených úkolů pro odpovědné pracovníky, případně návrh způsobu řešení a datum jejich splnění.

článek 5.

Cena a platební podmínky:

  - Cena za plnění dle čl. 2 této smlouvy se sjednává ve výši:

|  | Kč bez DPH | DPH % | Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. část (posouzení architektonické a urbanistické hodnoty stávajících objektů, zpracování tří variant předběžné studie proveditelnosti, prezentace návrhů vedení města) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| část (zpracování podrobné studie proveditelnosti pro vybranou variantu ve dvou alternativách, prezentace návrhů vedení města | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. část - dopracování vybrané varianty podrobné studie proveditelnosti do investičního záměru pro zadání dalších stupňů PD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cena celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

  - Nárok na zaplacení díla vzniká:

- Dokončením části I (posouzením architektonické a urbanistické hodnoty stávajících objektů, zpracováním tří variant předběžné studie proveditelnosti, včetně prezentace návrhů vedení města);

- Dokončením části II (zpracováním podrobné studie proveditelnosti pro vybranou variantu předběžné studie ve dvou alternativách, včetně prezentace návrhů vedení města),

- Dokončením části III – zpracováním a předáním investičního záměru pro zadání dalších stupňů PD u vybrané alternativy podrobné studie proveditelnosti zhotovitelem a jeho převzetím bez výhrad objednatelem;

- Objednatel neposkytuje zálohy.

- Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zejm. zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., a zákonu o účetnictví. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje:

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),

- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,

- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- k fakturám budou doloženy následující přílohy:

Přílohou faktury za dílo bude protokol o předání a převzetí části díla v počtu a ve formě dle této smlouvy.

- Splatnost faktur se sjednává ve lhůtě 14 dní od doručení. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy; ve vrácené faktuře je povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury.

- Veškeré vícepráce mohou být zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- Objednatel se dle této smlouvy nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5  a u plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

článek 6

Vady plnění

  - Dílo má vady, jestliže:

- jeho provedení ve stupni zpracování podrobné studie proveditelnosti do investičního záměru pro zadání dalších stupňů PD v době předání a převzetí neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. není v souladu se zákonem 183/2006 Sb., stavební zákon a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly,

- provedení díla nebo jeho části neodpovídá požadavkům uvedeným v jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla,

- provedení díla nebo jeho části neodpovídá pokynům objednatele, nebo

- pokud dílo neumožňuje objednateli jeho užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno (právní vady).

Na vady dle písm. a), b), c) poskytuje zhotovitel záruku 24 měsíců od předání a převzetí podrobné studie proveditelnosti do investičního záměru pro zadání dalších stupňů projektové dokumentace a na vady dle písm. d) po dobu poskytnuté licence dle článku 8 smlouvy.

  - Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v díle. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost díla a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že bylo objednatelem převzato bez jakýchkoliv výhrad.

  - Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení písemného upozornění (reklamace) objednatele odstranit zjištěné vady tj., musí bezplatně formou opravy nebo náhradního plnění odstranit vady těch částí díla, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí vypracování změny tak, že bude dodán nový bezvadný stav.

  - Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou narušena případná autorská práva.

  - O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

  - V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:

  - do datové schránky: ……

  - na e-mail: …………

  - na telefonním čísle: …………….

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b.

článek 7

Smluvní sankce

  - V případě prodlení zhotovitele:

- s dokončením části I, tj. posouzením architektonické a urbanistické hodnoty stávajících objektů, zpracováním tří variant předběžné studie proveditelnosti, včetně prezentace návrhů vedení města ve lhůtě sjednané v článku 3 smlouvy,

- s dokončením části II, tj. (zpracováním podrobné studie proveditelnosti pro vybranou variantu předběžné studie ve dvou alternativách, včetně prezentace návrhů vedení města ve lhůtě sjednané v článku 3 smlouvy;

- s dokončením části III, tj. zpracováním a předáním investičního záměru pro zadání dalších stupňů PD u vybrané alternativy podrobné studie proveditelnosti zhotovitelem a jeho převzetím bez výhrad objednatelem ve lhůtě sjednané v článku 3 smlouvy,

má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlení s dokončením té které části předmětu díla. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.

  - V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveném ve smlouvě dle článku 6 odst. 5, se sjednává smluvní pokuta ve výši 3000 Kč za každý den prodlení; Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem.

  - Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.

článek 8

Licence – autorská práva

  - Zhotovitel jako autor/oprávněný vykonavatel majetkových práv autorů architektonického díla touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k užití díla vytvořeného dle této smlouvy (předběžná studie, podrobná studie) způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, resp.  § 2371 a násl. občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu dle této smlouvy, tj. pro účely, ke kterým je studie určena.

  - Objednatel má právo dokončené dílo, jakož i v jeho rozpracovaných částech, neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie studie nebo jejich částí třetím osobám k účelům:

      - publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům objednatele, veřejnosti,

      - použití studie jako podklad k zadávacím řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro účely rozpracování studie do všech dalších stupňů projektové dokumentace dle veřejnoprávních předpisů - zejména dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcích předpisů.

Licence rovněž zahrnuje oprávnění studii jako výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla. Objednatel je tedy oprávněn k užití autorského díla pro účely, ke kterým bylo vytvořeno.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu autora/vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů.

  - Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. Zhotovitel je povinen tímto ujednáním zavázat i své případné subdodavatele.

  - Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně označení autorů, spoluautorů.

článek 9

Závěrečná ujednání

  - Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Objednatel zhotoviteli vystaví plnou moc k právním jednáním jménem objednatele, která jsou nezbytná pro naplnění účelu této smlouvy. Plná moc k  činnosti dle této smlouvy bude objednatelem vystavena v rámci uzavření smlouvy.

  - Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy po ukončení kterékoli části díla dle této smlouvy.

  - Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

  - O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Frýdku-Místku na ____ schůzi konané ____.

  - Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění dle tohoto ujednání v registru smluv.

  - Přílohu smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 - Studie proveditelnosti bývalého hotelu Centrum - byty dostupného bydlení, jejíž součástí jsou následující podklady:

- popisná část nemovitosti ze znaleckého posudku č. 2799-111/2016,

- změna Územního plánu

- požadavky k záměru Domovinka

Za objednatele								Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku           			                     		V …………………..

- ____________________				_________________

- Mgr. Michal Pobucký, DiS.

- primátor