## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Níže označené strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ:  00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. René Rozsypal. – vedoucí odboru informačních technologií

tel: 558 609 146 / email: rozsypal.rene@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

jméno, příjmení/ název, obchodní firma/

se sídlem ...,

jejímž jménem jedná ... /v případě právnické osoby/

IČ:

DIČ:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v…………pod sp. zn. Oddíl ……….vložka …………..

Č. účtu:

Tel:

Fax:

E-mail:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu k veřejné zakázce „Analýza a návrh síťové infrastruktury včetně návrhu zabezpečení perimetru sítě“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

Článek 1

##### Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy:

- je závazek zhotovitele provést pro objednatele dále specifikované dílo, a

- závazek objednatele zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

Předmětem díla je:

- Provedení celkové analýzy současného stavu síťové infrastruktury a vybavení osobně v místě Magistrátu města Frýdku-Místku a městské policie ve spolupráci se zaměstnanci odboru informačních technologii (budovy - Radniční 1148, Radniční 1149, Radniční 10, Palackého 115 a TGM 633).

Současný stav – plochá síť, veškeré budovy jsou propojeny optickými trasami (MM/SM). V budovách je celkem 13 rozvaděčů s dohromady 30 fyzickými switchi HPE ve 13 IRF stozích a pro monitoring je využíván management software. V celé síti je použit jeden adresní prostor z rozsahu „C“ a pro DMZ druhý adresní prostor z rozsahu „C“. Na perimetru sítě jsou umístěny 4 firewally (2x MikroTik  – z toho 1x wifi controller a 2x Linux FW). V současné době není využíváno VPN.

- Analýza serverů (z pohledu síťových služeb: firewally, DHCP atd.)

- Analýza síťových služeb

- Analýza síťových aktivních prvků (routery, switche, wifi, AP)

- Analýza všech síťových zařízení (počty, rozmístění, konfigurace)

- Analýza síťového provozu včetně perimetru sítě

- Výstupem bude podrobná písemná dokumentace obsahující zapracované požadavky objednatele, poznatky a zjištěné skutečnosti z analýzy

- Podrobný písemný návrh readresace a segmentace síťové infrastruktury, na základě kterého bude možno provést veškerá potřebná nastavení a specifikace. Dále definice požadavků, vlastností a parametrů na UTM/NGFW a wifi (cca 10 AP). Veškeré návrhy a konfigurace musí vycházet a zohledňovat výstupy z analýzy, možnosti vybavení objednatele a jeho požadavky.

- Návrh dvou nových adresních rozsahů pro celou produkční síť a DMZ dle potřeb a požadavků objednatele

- Návrh nové adresace síťové infrastruktury (servery, koncové zařízení, tiskárny a další síťová zařízení)

- Návrh logické segmentace (schéma stávajícího fyzického zapojení dodá objednatel)

- Návrh segmentace prostřednictvím VLAN

- Návrhy konfigurace síťových zařízení (obzvláště switche, routery, firewally, controllery atd.) s ohledem na zvýšení bezpečnosti a možnostmi vybavení objednatele

- Návrh funkcionalit, parametrů a vlastností UTM/NGFW na základě poznatků z analýzy

- Návrh konfigurace VPN

- Návrh funkcionalit a parametrů wifi controlleru a AP (cca 10 ks)

- Návrh implementace a využití DHCP serveru v souladu s výstupem analýzy MS AD domény (dodá objednatel)

- Návrhy bezpečnostních opatření a nastavení

- Návrh harmonogramu readresace a re konfigurace síťových zařízení, který musí vycházet z možností objednatele a to následně:

  - Činnosti nevyžadující odstávku:

    - Kdykoliv v pracovních hodinách od 6:00 do 18:00

  - Činnosti vyžadující odstávku:

    - pondělí a středa od 17:15 do 18:00

    - úterý a pátek od 13:45 do 18:00

    - čtvrtek od 15:15 do 18:00

    - práce mimo pracovní dny a po 18 hod. možná na základě individuální domluvy

- Návrh rozsahu proškolení pracovníku odboru IT (konfigurace, segmentace atd.)

- Začištění prostředí

- Další návrhy podle zkušeností a znalostí dodavatele

- Výstupem bude podrobná písemná dokumentace včetně kompletního popisu konfigurací navrhovaného řešení, která bude sloužit jako podklad pro implementaci řešení. Dále bude obsahovat logický design a migrační postupy.

Článek 2

##### Doba a místo plnění

###### Zhotovitel se zavazuje splnit předmět smlouvy do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Článek 3

Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu a koordinaci prováděného předmětu smlouvy.

- Zhotovitel je při poskytování služeb povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti postupovat v souladu s pokyny objednatele.

- Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou k řádnému plnění povinností dle této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s touto smlouvou od objednatele dověděl, nebo které nejsou veřejně přístupné.

##### Článek 4

Cena a platební podmínky:

  - Celková cena díla se sjednává ve výši:

| cena celkem bez DPH | 0,-Kč |
| --- | --- |
| DPH | 0,-Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 0,-Kč |

  - Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po řádném splnění díla.  Podkladem pro vyúčtování bude daňový doklad – faktura, která musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je druhá strana povinna ve faktuře vyznačit i tyto údaje:

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),

- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,

- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- IČ a DIČ smluvních stran.

  - Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli, který provede ověření formální, věcné a finanční správnosti údajů uváděných v daňovém dokladu a potvrdí ji svým podpisem. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).

  - Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

  - Doručení faktury se provede oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

  - Povinnost zaplatit peněžitý závazek dle této smlouvy je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu té které strany.

Článek 5

Odpovědnost za vady

- Zhotovitel nese odpovědnost za poskytnuté služby a odpovídá za to, že dílo je způsobilé k zajištění účelu této smlouvy.

- Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

  - V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:

  - do datové schránky:

  - na e-mail:

  - na telefonním čísle:

V případě reklamace způsobem uvedeným pod bodem c), musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a) nebo b). Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.

článek 6

Odstoupení od smlouvy

  - Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu plnění smlouvy. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neplní povinnosti sjednané touto smlouvou řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě; neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

  - Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.

Článek 7

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele se splněním smlouvy v termínu dle této smlouvy, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou smluvní ceny, je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky bez DPH.

- Sjednaná smluvní pokuta/úrok z prodlení budou vyúčtovány daňovým dokladem -fakturou vystaveným smluvní  stranou ve lhůtě splatnosti 14 dnů od doručení.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

  - Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

  - Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí … schůze Rady města                      Frýdku-Místku ze dne …,

  - Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tuto smlouvu způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění podle tohoto ujednání.

  - Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. U zhotovitele fyzické osoby, bude smlouva zveřejněna po anonymizaci provedené dle přísl. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Součástí smlouvy jsou její přílohy:

- Specifikace předmětu plnění

- Za objednatele:			Za zhotovitele:

- V _________, dne __________ 2018			V _________, dne __________ 2018

- _____________________________			____________________________

- Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor			jméno, funkce