Zápis z místního šetření

Městský dům, náměstí Svobody č. p. 6, Místek, Frýdek-Místek

10. března 2022

přítomni: Monika Konvičná – TIC Frýdek-Místek, Dalibor Halátek – NPÚ

Přítomní se sešli na místě samém, aby provedli obhlídku nalezených fragmentů a dohodli další postup.

Na stěnách v přízemí, v dnešním informačním centru je nachystána rekonstrukce. V té souvislosti byly provedeny stratigrafické sondy na bočních stěnách výklenků. Na jižní stěně se podařilo zachytit souvrství, mimo jiné i s dekorativní šablonovou výmalbou z konce 19. století. Jedná se o tehdejší běžnou produkci, jež se nám zachovala hned na několika památkových objektech v kraji. Omítkové vrstvy s dochovanými dekorativními výmalbami jsou jednou z ohrožených skupin památkově hodnotných detailů, jejichž fond se vzhledem k trendu nahrazování omítek stále zmenšuje. Orientační sondáž na severní straně potvrdila existenci souvrství i tam, nicméně tato stěna byla v minulosti stavebně upravována, byla tam vedena elektřina apod. Souvrství je tak zřejmě zachováno jen opravdu ve vrcholu oblouku výklenku.

Schůzka byla svolána pro stanovení dalšího postupu, tak aby mohla být provedena zamýšlená úprava. Představa investora o možném rozšíření sondy na severní straně a její možná prezentace se nejeví jako vhodná, vzhledem k pravděpodobnému poškození souvrství a tedy možné prezentace jen skutečně malého fragmentu, navíc nevíme, zda je skutečně dekorativní malba i na tomto místě zachována. Restaurátorské odkrytí fragmentu a jeho fixáž by stála v řádu desítek tisíc korun s nejistým výsledkem. Projekt úpravy interiéru už byl upraven tak aby nedošlo k zásahu do stěn objektu (vybourání zdiva pro vitrinu na jižní straně).

V rámci místního šetření tak bylo dohodnuto, že k odkryvu nedojde. Nálezy byly zdokumentovány a ví se o nich, je možné do budoucna uvažovat o jejich celoplošném odkryvu a vytvoření autentického prostoru s dekorativní výmalbou, nicméně v tuto chvíli by bylo vhodné realizovat navržené úpravy interiéru s omezenými zásahy do materie stěn. Z hlediska památkové péče nedojde ke ztrátě památkové autenticity, malby jsou kryty současným souvrstvím a nemůže dojít k jejich degradaci. Sondy na jižní i severní stěně budou fixovány a zapraveny tak aby mohlo v budoucnu dojít k jejich možné prezentaci. Fixáž a zapravení bude realizováno v rámci realizace úprav interiéru v rámci svolaného kontrolního dne.

Zapsal: Dalibor Halátek