PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

PROJEKTOVÁ dokumentace pro PROVEDENÍ STAVBY (PdpS)

Název stavby:	Stavební úpravy dílen v ZŠ Lískovec

Místo stavby:	p.č. st. 4220,   k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku

Stavebník:	Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec

K Sedlištím 320

738 01 Frýdek-Místek

Stupeň dokumentace:	projektová dokumentace pro provedení stavby

Hlavní projektant:	Jan Müller

Rostislavova 1386/17

703 00 Ostrava-Vítkovice

Vypracoval:	Jan Müller

Datum:	leden 2024, revize 0

| # AUTORIZACE | # PARÉ |
| --- | --- |

# PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

Pro danou stavbu se stanovuje následující plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s §133 a 134 stavebního zákona:

-	Při předání staveniště (od této kontrolní prohlídky může být upuštěno po dohodě stavebního úřadu, investora a dodavatele);

-	Po provedení osazení nových průvlaků a před bouracími pracemi stávající stěny, kterou průvlaky nahrazují;

-	Před ukončením hlavních prací (tato kontrolní prohlídka může být sloučena s postupem před vydáním kolaudačního souhlasu dle §122);

Plán těchto kontrolních prohlídek může být upřesněn po dohodě s příslušným stavebním úřadem.